# ПАСПОРТ  УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

# технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителей по временной схеме электроснабжения (за исключением передвижных  энергопринимающих устройств) по одному источнику энергоснабжения (3 категория надежности электроснабжения) на уровне напряжения ниже 35 кВ.

# Круг заявителей: физическое или юридическое лицо, подающее  заявку на электроснабжение энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения (за исключением передвижных  энергопринимающих устройств) по одному источнику энергоснабжения (3 категория надежности электроснабжения) на уровне напряжения ниже 35 кВ.

# Размер платы за предоставленные услуги (процесса) и основание ее взимания: Плата устанавливается постановлением регионального тарифного органа.

# Условие оказания услуги (процесса):1.Подача заявки в объеме, установленным законодательством. 2.Наличие договора об осуществлении  технологического присоединения по постоянной схеме электроснабжения; 3.Заключение договора об осуществлении временного технологического присоединения 3.Исполнение условий, установленных  заключенным договором об осуществлении временного технологического присоединения, в том числе самостоятельное возведение объектов электросетевого хозяйства  до  существующих объектов электрохозяйства сетевой организации. 4. Отсоединение энергопринимающих устройств заявителя.

# Результат оказания услуги (процесса): технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя с подачей напряжения и выдачей  акта об осуществлении технологического присоединения, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон и акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, отсоединение и выдача  акта об отсоединении энергопринимающих устройств.

# Общий срок оказания услуги (процесса):

# если расстояние не более 300/500м  и сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций):

-15 рабочих дней (после подписания договора об осуществлении временного технологического присоединения к электрическим сетям).

# Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявки на технологическое присоединение | Для заключения договора Заявитель направляет заявку в сетевую организацию. | Заявителем: В бумажном виде или в электронном виде через сайт сетевой организации | - | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. |
| 1.1 | - | При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством, сетевая организация уведомляет об этом заявителя | Сетевой организацией: В бумажном виде | В течение 6 рабочих дней с даты получения заявки. | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. |
| 2. | Заключение договора |  | В бумажном виде |  | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. |
| 2.1. | - | Подготовка, направление (выдача)* сетевой организацией проекта договора об осуществлении временного технологического присоединения с техническими условиями в 2 экземплярах для подписания договора заявителем. *Заявитель имеет возможность получить проект договора лично или через законного представителя заявителя в сетевой организации. | - | 10 дней со дня получения заявки; При отсутствии сведений (документов): 30 дней с даты получения недостающих сведений. | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. |
| 2.2. | - | Подписание договора заявителем. Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и в течение 30 дней с даты получения проекта договора направляет (представляет в сетевую организацю) 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор * * приложение для юр. лиц | - | 30 дней со дня получения заявителем проекта договора В случае ненаправления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 60 дней – заявка аннулируется. | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. |
| 3 | Выполнение сторонами мероприятий, предусмотренных договором |  |  |  | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. |
| 3.1. | - | Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями. | В бумажном виде | - | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. |
| 3.2. | . - | Разработка заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной. Заявитель с максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт, вправе в инициативном порядке представить в сетевую организацию, разработанную им проектную документацию на подтверждение ее соответствия техническим условиям. | В бумажном виде | Согласование в течение 10 дней со дня получения сетевой организацией проектной документации от заявителя | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. |
| 3.3. | - | Выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией согласно договору. Заявитель самостоятельно обеспечивает проведение мероприятий по возведению новых объектов электросетевых хозяйства от объектов сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств. | - | - | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. |
| 3.4 | - | Письменное уведомление в сетевую организацию от заявителя о выполнении технических условий с приложением документов предусмотренных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. | В бумажном виде | - | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. |
| 4. | Проверка выполнения технических условий |  |  | В течение 5 дней со дня получения уведомления о выполнении и документов от заявителя. | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. |
| 4.1. | - | 1.Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах. 2.Проведение осмотра энергопринимающих устройств заявителя. | - |  | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. |
| 4.2. | - | Заявителю выдается: Акт допуска прибора учета, акт осмотра (обследования); Акт о выполнении технических условий. В случае выявленных замечаний в результате осмотра энергопринимающих устройств акт выполнения технических условий оформляется после устранения выявленных нарушений. | В бумажном виде | В день осмотра (при отсутствии замечаний) | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. |
| 4.3. | - | Уведомление от заявителя об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. | В бумажном виде |  | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. |
| 4.4. | - | Повторный осмотр сетевой организацией. |  | В течение 10 рабочих дней после получения уведомления об устранении замечаний. | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. |
| 5. | Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям |  |  | В установленный договором срок. |  |
| 5.1 | - | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). |  | Не позднее 10 рабочих дней со дня проведения осмотра | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. |
| 5.2. | - | Выдача сетевой организацией Актов для подписания заявителем: Акт об осуществлении технологического присоединения; Акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон; Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон. | В бумажном виде |  | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. |
| 6. | Отсоединение объектов заявителя от электрических сетей |  |  | Не позднее 12 месяцев (электроснабжения) |  |
| 6.1. |  | Сетевая организация письменно уведомляет заявителя о дате и времени отсоединения энергопринимающих устройств заявителя от объектов электросетевого хозяйства сетевой организации | В бумажном виде | Не позднее чем за 10 рабочих дней до дня отсоединения | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. |

Контактная информация:
ООО "Тейковское сетевое предприятие" 
155048, г. Тейково, Ивановская область,

ул. Сергеевская, д.1
тел.: (49343) 4-16-10, 4-05-23
Факс (49343) 4-01-50
e-mail: muptsp@yandex.ru

Отдел технологического присоединения:

155048, г.Тейково, пр. Базарный,2

тел. 4-02-40

# Footnotes

300/500м - в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности